附件：

2026年县民生实事人大代表票决候选项目清单

| 序号 | 项目名称 | 年度工作任务 | 推进计划 | 责任 部门 | 所需 资金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 义务教育优质均衡项目 | 完成19所学校配套教学教辅装备及16所学校的基础设施提升改造。 | 第一季度：完成项目建设前期手续； 第二季度：完成政府采购、招投标； 第三季度：完成主体工程； 第四季度：完成全部工程。 | 教育局 | 10234万元 |  |
| 2 | 2026年度城乡居民基本医保个人缴费补贴 | 对医保个人缴费实行财政补贴，普通居民补贴80元/人，脱贫户补贴200元/人。 | 第一季度：完成“一站式”补贴； 第二季度：筛查梳理，查漏补缺，落实补贴，全面完成。 | 医保局 | 1300万元 |  |
| 3 | 瑞志桥建设项目 | 在沁水中学南侧修建桥梁，南起滨河南路、北至滨河北路，桥长65m，桥面宽度14m（含两侧人行道各2.5m），路面改造约12400㎡及配套交通、照明、绿化、管线工程。 | 第一季度：开工建设； 第二季度：完成工程进度的50%； 第三季度：完成工程进度的80%； 第四季度：建成通车。 | 住建局 | 2480万元 |  |
| 4 | 中小学生免费校服项目 | 自2026级学生开始，为小学一、四年级，初一、高一统一配发春秋装、夏装和冬装各一套免费校服。 | 春学期完成意见征集、方案制定； 秋学期完成招标采购、校服发放。 | 教育局 | 287万元 |  |
| 5 | “太行一号”沿线网络全覆盖 | 提升县域内“太行一号”主线、支线重要路段4G/5G网络信号覆盖率，解决“太行一号”沿线部分区域无通讯网络信号或信号薄弱的问题。 | 第一季度：制定方案，开展前期工作； 第二季度：完成大尖山1个、示范牧场附近3个基站的开通； 第三季度：完成东乌岭-尧都1个、东川-张马3个基站的开通； 第四季度：完成吕村-四十亩1个、庙沟-北湾3个基站的开通。 | 工信局 | 1050万元 |  |
| 6 | 为村卫生室购买医疗责任险 | 以村卫生室为单位，为全县228个村卫生室购买医疗责任险（每个村卫生室每年约1500元，共需34.2万元）。 | 2026年6月底前完成228个村卫生室医疗责任险的购买。 | 卫体局 | 34.2万元 |  |
| 7 | 中医巡回医疗 | 完成全县12个乡镇的中医巡回医疗。 | 第一、二季度：城东片区开展巡回医疗； 第三、四季度：城西片区开展巡回医疗。 | 卫体局 | 150万元 |  |
| 8 | 残疾人关爱行动 | 1.对2026年三、四级持证残疾人城乡居民基本医疗保险个人缴费部分进行补贴（200元/人）。 2.为全县持证残疾人购买意外伤害保险（100元/人）。 | 1.购买医疗保险：第一、二季度：摸底缴费人数；第三、四季度：对符合条件人员进行补贴。 2.购买意外伤害保险： 第一季度：制定实施方案，申请项目资金； 第二季度：开展前期工作； 第三季度：实施招标采购，签订协议； 第四季度：保险生效。 | 残 联 | 155万元 |  |
| 9 | 县城供热站新建及扩能改造 | 完成杏园社区、梅苑社区、北和社区、宣化社区、国华村供热站建设及配套管网敷设，确保群众温暖过冬。 | 第一季度：完成土建施工20%，管网敷设10%； 第二季度：完成土建施工60%，管网敷设30%； 第三季度：完成设备安装调试，管网敷设80%； 第四季度：供暖季前竣工，调试运行。 | 住建局 | 7000万元 |  |
| 10 | 2026年全民普惠型 意外伤害保险 | 为全县人民购买意外伤害保险，对因意外事故导致的身故、伤残提供补偿，并承担相应的医疗费用。 | 2026年5月底前实现全民意外伤害保险全覆盖。 | 人社局 | 380万元 |  |
| 11 | 滨河北路（沁水中学－圆盘南巷段）智慧停车改造 | 在滨河北路沁水中学至圆盘南巷段改扩建停车场，增设非机动车道，新建停车位约500个（包含无障碍车位、新能源汽车充电桩泊位）。 | 第一季度：制定方案，开展前期工作； 第二季度：完善手续，项目开工； 第三、四季度：完成施工，投入运行。 | 住建局 | 2000万元 |  |
| 12 | 农村供水保障 | 巩固提升10000口人的供水保障水平。 | 第一季度：完成项目前期准备工作； 第二季度：巩固提升3000口人的供水保障水平； 第三季度：巩固提升5000口人的供水保障水平； 第四季度：巩固提升2000口人的供水保障水平。 | 水务局 | 1000万元 |  |
| 13 | 心脑血管病高危人群 早期筛查与综合干预 | 完成全县5000名（35-70岁）高危人群筛查并建立健康档案。 | 第一季度：完成年度任务15%； 第二季度：完成年度任务50%； 第三季度：完成年度任务80%； 第四季度：完成年度任务100%。 | 卫体局 | 103万元 |  |
| 14 | 县殡仪馆基础设施配套 | 在县殡仪馆配套建设墓穴、绿化、挡墙、排水等基础设施，更好满足群众丧葬需求。 | 第一季度：完成绿化60%； 第二季度：完成绿化100%、排水管网铺设100%和部分墓穴施工30%； 第三季度：完成墓穴建设100%； 第四季度：完成全部任务，投入使用。 | 民政局 | 636万元 |  |
| 15 | 农村生活污水处理设施集中运维 | 2026年，继续对已建成的农村生活污水处理设施（共34套）实施统一运维管护。 | 开展日常维护，保障正常运行。 | 生态 环境 分局 | 600万元 |  |